|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 总队文化执法信息化工作平台数据保障费 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市文化市场综合执法总队 | | | | | 实施单位 | | 宣传和执法保障中心 | | | |
| 项目负责人 | | 汪雪风 | | | | | 联系电话 | | 89156360 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初 预算数 | 全年 预算数 | | 全年 执行数 | | 分值 | | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 392.00 | 392.00 | | 390.00 | | 10 | | 99.49% | 9.95 |
| 其中：当年财政拨款 | | 392.00 | 392.00 | | 390.00 | | — | | 99.49% | — |
| 上年结转资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | — |
| 其他资金 | | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | | — | | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 为总队文化执法信息化工作平台提供数据运行保障相关服务，包括平台数据保障维护服务、执法影像数据保障维护服务和网络有害文化产品和服务专项监测数据保障维护服务，确保数据可用性、完整性、规范性、一致性，保障执法业务的正常开展。 | | | | | | 按照预期目标，开展平台数据保障维护服务、执法影像数据保障维护服务和网络有害文化产品和服务专项监测数据保障维护服务，确保数据可用性、完整性、规范性、一致性，保障总队文化执法信息化工作平台正常运行，执法业务的正常开展。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 总队信息化工作平台数据运行保障服务数量 | | | ＝3项 | ＝3项 | 10 | | 10 |  | |
| 质量指标 | 信息化工作平台数据有效率 | | | ≥95% | ≥95% | 20 | | 20 |  | |
| 时效指标 | 2024年12月前完成验收工作 | | | 良 | 2025年2月底完成验收 | 15 | | 13 | 偏差原因：内部验收流程调整导致进度滞后。  改进措施：后续将加强验收管理，及时组织验收。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 信息化工作平台数据保障费 | | | ≤392万元 | =390万元 | 15 | | 15 |  | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 保障信息化平台系统数据安全有效，强化网络专项监测保障能力 | | | 良 | 保障了信息化平台系统数据的有效利用和安全，为执法提供支撑。 | 20 | | 17 | 偏差原因：数据有效率未达到100%，还有待进一步提升。  改进措施：后续将持续进行数据保障工作，不断提高数据有效率。 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 平台使用者满意度 | | | ≥95% | =100% | 10 | | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 94.95 |  | |